| 12.01.2023 |  | № 0001/01-07 |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении Ведомственной целевой программы «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области» |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить прилагаемую Ведомственную целевую программу «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

| Председатель Комитета |  | Е.В.Перетягина |
| --- | --- | --- |

Ярославцева Е.Е.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области

от  12.01.2023   №  0001/01-07

Ведомственная целевая программа Томской области

«Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных

на территории Томской области»

# Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) | Первый тип |  |  |  |
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | «Развитие культуры в Томской области» |  |  |  |
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | «Развитие культуры и архивного дела в Томской области» |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача подпрограммы) | Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области |  |  |  |
| Задача СБП согласно положению о СБП | Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  |  |  |
| Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля объектов культурного наследия, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры Российской Федерации пакеты документов для внесения информации в электронную базу Единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия Томской области | процент | 66 | 68 | 70 |
| Срок реализации ВЦП | ВЦП носит постоянный характер |  |  |  |
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  | Сумма (тыс. руб.) |
|  | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |
| 2023 год | 0801 | 1016203070 | 620 | 43371,5 |
| всего |  |  |  | 43371,5 |
| 2024 год | 0801 | 1016203070 | 620 | 28541,9 |
| всего |  |  |  | 28541,9 |
| 2025 год | 0801 | 1016203070 | 620 | 11500,7 |
| всего |  |  |  | 11500,7 |

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

В соответствии с федеральным законодательством полномочия по выявлению и учету объектов культурного наследия (далее – ОКН) переданы государственным органам охраны объектов культурного наследия на территории субъектов Российской Федерации. На начало 2022 года на территории Томской области зарегистрировано 816 объектов культурного наследия, из которых 339 являются памятниками истории и культуры федерального значения и 477 регионального значения. Для обеспечения сохранности ОКН на территории Томской области прослеживается острая необходимость проведения работ по выявлению и учету объектов культурного наследия, а также работ по их сохранению.

В настоящее время в Томской области актуальными являются следующие вопросы в сфере государственной охраны объектов культурного наследия:

ухудшение технического состояния ОКН;

наличие рисков физической утраты ОКН;

наличие потребности в создании организационных и материальных условий для изучения культурного наследия Томской области – объектов культурного наследия и объектов, не имеющих статуса памятников истории и культуры, но имеющих признаки ОКН.

Основными направлениями работ в данной сфере являются создание условий для эффективной работы по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия Томской области, обеспечение выявления и учета объектов культурного наследия.

Ожидаемыми результатами реализации ВЦП являются:

повышение эффективности использования объектов культурного наследия Томской области;

ежегодное увеличение доли объектов, по которым подготовлены и направлены документы для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика в течение финансового года (рост/снижение/стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие № 1) | единиц | стабильность | подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме | отчет о выполнении государственного задания |
| 2. Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме (мероприятие № 1) | единиц | стабильность | подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме | отчет о выполнении государственного задания |
| 3. Количество оплаченных услуг по обслуживанию и ремонту здания (мероприятие № 2) | единиц | рост | подсчет | ведомственная статистика |
| 4. Количество разработанных проектно-сметных документаций (мероприятие № 3) | единиц | рост | подсчет | ведомственная статистика |
| 5. Количество разработанных проектно-сметных документаций (мероприятие № 4) | единиц | рост | подсчет | ведомственная статистика |
| 6. Количество разработанных проектно-сметных документаций (мероприятие № 5) | единиц | рост | подсчет | ведомственная статистика |
| 7. Количество разработанных проектно-сметных документаций (мероприятие № 6) | единиц | рост | подсчет | ведомственная статистика |
| 8. Количество отремонтированных объектов культурного наследия (мероприятие № 7) | единиц | рост | подсчет | ведомственная статистика |
| 9. Количество отремонтированных объектов культурного наследия (мероприятие № 8) | единиц | рост | подсчет | ведомственная статистика |

# Раздел 3. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП | Перетягина Елена Владиславовна, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Участники ВЦП: Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области; областное государственное автономное учреждение культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» |
|  | Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области осуществляет: 1) контроль за исполнением ВЦП, мониторинг выполнение системы программных мероприятий; 2) координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; 3) контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; 4) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Томской области и организациями; 5) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; 6) подготовку и представление в сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год. |
|  | Участники программы осуществляют: 1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП; 2) подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; 3) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП. |
| Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП | Перетягина Елена Владиславовна, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области |

# Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| 1. Кадровые риски. Отсутствие необходимых специалистов на период реализации отдельных мероприятий | Увеличение срока реализации мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия |
| 2. Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации) | Невыполнение запланированных мероприятий |
| 3. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Отсутствуют |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № пп | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | наименование показателя | ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Выполнение государственных работ областным государственным автономным учреждением культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» в соответствии с государственным заданием | выполнение государственных работ, указанных в приложении к ВЦП | 01.2023 | 12.2025 | Областное государст-венное автономное учреждение культуры «Центр по охране и использо-ванию памятников истории и культуры» | 0801 1016203070 620 | 9208,9 | 9208,9 | 9208,9 | показатель объема: количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | показатели качества: количество областных государственных учреждений выполнивших государственное задание в полном объеме | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Содержание здания по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50, являющегося объектом культурного наследия федерального значения («Здание Общественного собрания, 1900 г., арх.Лыгин К.К.») | оплата услуг коммунальных, по обслуживанию и текущему ремонту, охраны здания по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50 | 01.2023 | 12.2025 | Областное государст-венное автономное учреждение культуры «Центр по охране и использо-ванию памятников истории и культуры» | 0801 1016203070 620 | 2291,8 | 2291,8 | 2291,8 | показатель объема: количество оплаченных услуг по обслуживанию и ремонту здания | единиц | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Административ-ное здание», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 107 (капитальный ремонт фасадов) | заключение договора (контракта) на проведение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Административ-ное здание», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 107 (капитальный ремонт фасадов), осуществление действий и мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях исполнения заключенного договора (контракта) | 01.2023 | 12.2023 | Областное государст-венное автономное учреждение культуры «Центр по охране и использо-ванию памятников истории и культуры» | 080 1016203070 620 | 1796,95 | 0,0 | 0,0 | показатель объема: количество разработанных проектно-сметных документаций | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Сибирский торговый банк», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 109 (капитальный ремонт фасадов) | заключение договора (контракта) на проведение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Сибирский торговый банк», расположенного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 109 (капитальный ремонт фасадов), осуществление действий и мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях исполнения заключенного договора (контракта) | 01.2023 | 12.2023 | Областное государст-венное автономное учреждение культуры «Центр по охране и использо-ванию памятников истории и культуры» | 080 1016203070 620 | 1454,45 | 0,0 | 0,0 | показатель объема: количество разработанных проектно-сметных документаций | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на сохранение (капитальный ремонт) объекта культурного наследия регионального значения «Театр-синематограф «Новый», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 4 | заключение договора (контракта) на проведение работ по разработке проектно-сметной документации на сохранение (капитальный ремонт) объекта культурного наследия регионального значения «Театр-синематограф «Новый», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Нахановича, 4, осуществление действий и мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях исполнения заключенного договора (контракта) | 01.2023 | 12.2023 | Областное государст-венное автономное учреждение культуры «Центр по охране и использо-ванию памятников истории и культуры» | 080 1016203070 620 | 7049,9 | 0,0 | 0,0 | показатель объема: количество разработанных проектно-сметных документаций | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Ф.Деева», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (капитальный ремонт помещений) | заключение договора (контракта) на проведение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Ф.Деева», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (капитальный ремонт помещений), осуществление действий и мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях исполнения заключенного договора (контракта) | 01.2023 | 12.2023 | Областное государст-венное автономное учреждение культуры «Центр по охране и использо-ванию памятников истории и культуры» | 080 1016203070 620 | 1569,5 | 0,0 | 0,0 | показатель объема: количество разработанных проектно-сметных документаций | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Ф.Деева», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (капитальный ремонт помещений) | заключение договора (контракта) на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Ф.Деева», расположенного по адресу: г. Томск, пер. Батенькова, 3 (капитальный ремонт помещений), осуществление действий и мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях исполнения заключенного договора (контракта) | 01.2024 | 12.2024 | Областное государст-венное автономное учреждение культуры «Центр по охране и использо-ванию памятников истории и культуры» | 080 1016203070 620 | 0,0 | 17041,2 | 0,0 | показатель объема: количество отремонтирован-ных объектов культурного наследия | единиц | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак, установленный в 1983 году в честь воинов-сибиряков 166 стрелковой дивизии и партизан Вадинского края, погибших на Смоленщине в борьбе с гитлеровскими оккупантами в 1941 - 1943 гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, Холм-Жирковский район, дер. Верховье | заключение договора (контракта) на ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак, установленный в 1983 году в честь воинов-сибиряков 166 стрелковой дивизии и партизан Вадинского края, погибших на Смоленщине в борьбе с гитлеровскими оккупантами в 1941 - 1943 гг.», расположенного по адресу: Смоленская область, Холм-Жирковский район, дер. Верховье, осуществление действий и мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях исполнения заключенного договора (контракта) | 01.2023 | 12.2023 | Областное государст-венное автономное учреждение культуры «Центр по охране и использо- ванию памятников истории и культуры» | 080 1016203070 620 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | показатель объема: количество отремонтирован-ных объектов культурного наследия | единиц | 1 | 0 | 0 |
| Итого по ВЦП 43371,5 |  |  |  |  |  |  |  | 28541,9 | 11500,7 |  |  |  |  |  |

Приложение

к Ведомственной целевой программе «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»

| Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областным государственным автономным учреждением культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Содержание государственной услуги (работы) | Условия оказания государственной услуги (выполнения работы) | Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу) | Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы) | Значения показателя объема государственной услуги (работы) |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | Государственные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия (далее-ОКН) | 1) обеспечение полноты и достоверности учета ОКН; 2) мониторинг ОКН; 3) сохранение ОКН; 4) осуществление функции заказчика в отношении ОКН; 5) популяризация ОКН | в плановой форме | Областное государственное автономное учреждение культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» | количество ОКН (единиц) | 185 | 200 | 210 | 9160,73 | 9160,73 | 9160,73 |  |
| Затраты на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,17 | 48,17 | 48,17 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 9208,9 | 9208,9 | 9208,9 |  |